| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника УЖКХ Могилевского облисполкома И.В.Курашова |  | Утверждено решением Быховского районного исполнительного комитета от «27» января 2020г. № 4-16 |
| --- | --- | --- |

Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Быховского района

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, м-н Колос, д.102 | 1988 | 5 | Панельный | 5026 | - | 2021 | Ремонт лоджий; замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, аг.Следюки, ул.Молодежная, д.3 | 1982 | 3 | Панельный | 1493 | - | 2021 | Ремонт лоджий; замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.7 | 1981 | 2 | Кирпичный | 414 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.23 | 1973 | 2 | Кирпичный | 346 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.3 | 1964 | 3 | Кирпичный | 1500 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Гришина, д.4 | 1961 | 4 | Кирпичный | 1541 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| ИТОГО 2021г.: | 10320 |  |
| г.Быхов, ул.Космонавтов, д.3 | 1970 | 5 | Панельный | 4404 | - | 2022 | Замена оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Космонавтов, д.5 | 1974 | 5 | Панельный | 3425 | - | 2022 | Замена оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.19 | 1966 | 2 | Блочный | 291 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.21 | 1970 | 2 | Кирпичный | 357 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.21 | 1975 | 2 | Кирпичный | 1133 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.29 | 1980 | 2 | Кирпичный | 366 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| ИТОГО 2022г.: | 9976 |  |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.3 | 1960 | 3 | Кирпичный | 1531 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.2 | 1957 | 3 | Кирпичный | 1579 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, ул.Гвардейская, д.1 | 1968 | 5 | Панельный | 4427 | - | 2023 | Ремонт рулонной кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; ремонт балконов; замена оконных блоков в местах общего пользования; замена холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, м-н Колос, д.86 | 1973 | 3 | Кирпичный | 1415 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.7 | 1965 | 2 | Кирпичный | 526 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Новый Быхов, ул.Советская, д.150 | 1977 | 2 | Панельный | 267 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| ИТОГО 2023г.: | 9745 |  |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.15а | 1982 | 3 | Кирпичный | 1457 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.1а | 1986 | 3 | Кирпичный | 1448 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, м-н Колос, д.96 | 1984 | 3 | Кирпичный | 1448 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт фасада; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.4 | 1959 | 3 | Кирпичный | 1578 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт фасада; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.8 | 1963 | 2 | Кирпичный | 782 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт фасада; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, ул.Красноармейская, д.10 | 1956 | 2 | Кирпичный | 518 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Красноармейская, д.14 | 1954 | 2 | Кирпичный | 499 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.27 | 1979 | 2 | Кирпичный | 907 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.23 | 1977 | 2 | Кирпичный | 852 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| ИТОГО 2024г.: | 9489 |  |
| г.Быхов, ул.Аскаленко, д.4Г | 1976 | 3 | Панельный | 1077 | - | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей отопления, холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, м-н Колос, д.84 | 1972 | 3 | Кирпичный | 1396 | 2015 | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Космонавтов, д.1 | 1971 | 5 | Панельный | 4396 | - | 2025 | Замена оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт стыков стеновых панелей; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Героическая, д.8 | 1956 | 2 | Кирпичный | 859 | - | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей отопления, холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Гришина, д.11 | 1963 | 3 | Кирпичный | 1366 | - | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н д.Годылево, ул.Гасана, д.8 | 1961 | 2 | Кирпичный | 534 | 2007 | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, канализации и отопления. |
| ИТОГО 2025г.: | 9628 |  |

Директор Быховского унитарного

коммунального предприятия «Жилкомхоз»                                                                                                           В.П.Журавель

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

Быховского районного исполнительного комитета                                                                                              И.О.Морозов